班主任赋能智能体

项目方案 V2.0

项目定位、功能框架、四学部分化设计与16周部署方案

六力学校总校长室 | 班主任赋能中心研发组 | 2026年5月

目  录

右键目录，选择"更新域"刷新页码

一、项目总述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目定位	2

1.3 核心理念与哲学观	3

1.4 顶层架构	5

二、班主任客户需求调研	7

2.1 调研方法论	7

2.2 需求分层分析	8

2.3 四学部差异化需求	10

2.4 需求优先级排序	13

三、功能定位与技术原理	15

3.1 功能定位	15

3.2 技术原理	17

3.3 智能体核心能力	19

四、智能体功能框架	21

4.1 功能架构总览	21

4.2 子系统A：班主任自我赋能	22

4.3 子系统B：专业支持	24

4.4 子系统C：数据痕控管理	27

4.5 四学部分化功能设计	28

五、总体工作计划（16周）	32

5.1 阶段划分与里程碑	32

5.2 各阶段详细任务	33

5.3 资源需求与组织保障	36

六、部署方案	38

6.1 技术架构设计	38

6.2 部署实施策略	40

6.3 安全与合规保障	41

6.4 运维与持续迭代	42

一、项目总述

1.1 项目背景

六力学校作为覆盖小学、初中、高中、复读四个学部的民办教育集团，班主任队伍承担着学生成长指导、班级生态建设、家校协同育人等多重使命。班主任工作的复杂性与日俱增：学生心理问题呈现低龄化趋势，家校沟通面临消费主义教育观的冲击，教师自身职业倦怠与能力瓶颈交织叠加。

前期，学校已经完成了系统性的知识体系建设工作：《班主任战地医院自运转运行系统》建立了"五维问题×五组响应"的闭环支持体系；《班级系统建设工作手册V7.0》涵盖十章实操指南；《班主任个人成长处方库》包含81条融合13种处方形式的专业处方；《学生个体问题组五维评估维度说明书》建立了五维评估框架；《民办中小学家校沟通与合作问题偏差诊断评估标准V3版》构建了六维度三层严重度诊断体系。上述成果构成了班主任赋能智能体的核心知识底座。

1.2 项目定位

本项目的核心定位是：以AI智能体为载体，将前期积累的专业知识体系转化为"随身携带、即时响应、精准匹配"的智能化班主任支持系统。

| 定位维度 | 具体定位 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 班主任的"随身专业顾问"——覆盖诊断、开方、干预、跟踪全流程 |
| 角色定位 | 既是班主任本人的"赋能师"，也是面向学生/家长的"诊疗助手" |
| 知识定位 | 六力学校自有知识体系的智能化载体——非通用AI，而是专业深耕 |
| 价值定位 | 降低对专家个人依赖，让系统能力沉淀为组织能力 |

区别于一般性的教育AI工具，本项目的独特价值在于：不是提供泛泛的教育资讯，而是基于六力学校自有知识产权的完整知识体系，为班主任提供"问题诊断—方案匹配—干预指导—效果追踪"的闭环专业服务。

1.3 核心理念与哲学观

1.3.1 班主任身份的三重性

本智能体的设计基于对班主任身份的独特理解。在学校教育生态系统中，班主任不是一个单一身份，而是多重身份的动态统一体：

•在"班主任工作支持系统"中，班主任是"患者"——是需要被诊断和赋能的核心服务对象。其职业倦怠、情绪耗竭、能力短板需要被系统性识别和干预。

•在"班级与学生支持场景"中，班主任是"医者"——是面对学生问题、家长问题的第一责任人，需要具备诊断、开方、治疗的专业能力。

•在"个人职业/生活系统"中，班主任是"完整的人"——有自己的生活、家庭、情绪和成长需求，需要被当作一个完整的人而非功能化的教育者来对待。

1.3.2 技术哲学观

本智能体的技术哲学建立在三个核心信念之上：

•"赋能而非替代"：AI不是取代班主任的专业判断，而是放大班主任的能力半径。智能体提供的是"脚手架"——在班主任需要时提供支撑，最终目的是让班主任能够独立、自信地应对复杂情境。

•"系统而非碎片"：基于六力学校完整的知识体系构建，确保每一次交互都能调用系统化的专业资源，而非碎片化的信息拼凑。知识的结构化程度决定了智能体的专业深度。

•"生长而非灌输"：智能体的使用过程本身就是班主任专业成长的过程。通过"做中学"的方式，班主任在使用中自然吸收专业知识和方法，实现"使用即成长"的有机统一。

1.3.3 教育哲学观

本项目深植于六力学校"以人为本、全人发展"的教育哲学。我们认为：班主任的幸福感与专业胜任力，直接影响每一位学生的成长质量。智能体的设计不是为了提高效率的"管理工具"，而是为了守护教育者心灵、提升教育者能力的"赋能伙伴"。技术必须服务于人的发展，而非让人沦为技术的附庸。

1.4 顶层架构

1.4.1 系统三层嵌套架构

| 层级 | 核心对象 | 智能体功能 |
| --- | --- | --- |
| 外层：教育生态 | 学校整体发展 | 数据洞察、趋势分析、决策支持 |
| 中层：工作支持 | 班主任专业工作 | 问题诊断、方案匹配、干预指导、效果追踪 |
| 内层：个人成长 | 班主任作为人 | 情绪支持、能力体检、成长规划、自我关怀 |

1.4.2 两个兼容子系统的设计原则

智能体需要同时实现两大功能：一是为班主任本人（自身）的问题开方治疗，二是协助班主任去为学生、家长的问题开方治疗。为此确立以下核心设计原则：

•角色切换透明化：智能体在交互中自动识别用户当前的身份角色，通过语境感知实现无缝过渡。

•知识库复用最大化：核心知识模块在两个子系统中均可调用，避免重复建设。

•处方级安全边界：所有处方输出均标注严重度分级、适用对象、禁忌事项。

•人机协同渐进路径：初期以"AI辅助、人决策"为主，逐步过渡到"AI主导、人监督"。

二、班主任客户需求调研

2.1 调研方法论

本次调研以班主任群体为核心被服务客户，采用"定量+定性+行为观察"三维调研方法，确保需求洞察的深度与广度。

•定量调研：覆盖全体班主任（预计60-80人），采用标准化问卷，涵盖工作负荷、压力源、能力短板、技术接受度等维度。

•定性调研：深度访谈各学部班主任代表15-20人，挖掘定量数据背后的深层需求和使用场景。

•行为观察：跟随班主任完成一个完整工作日的观察记录，识别"隐形需求"——班主任自己可能尚未意识到的痛点。

2.2 需求分层分析

基于调研数据，班主任需求可分为四个层次：

| 层次 | 需求内容 | 典型场景 | 满足方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生存层 | 情绪急救、压力释放 | 家长投诉后情绪崩溃、学生危机事件后 | 即时处方推送、正念引导、紧急转介 |
| 功能层 | 问题解决方法、工具模板 | 如何开家长会、如何处理打架事件 | 方案库检索、话术模板、流程指南 |
| 成长层 | 专业能力提升、认知升级 | 学习儿童心理学、提升沟通技巧 | 课程推荐、成长规划、案例学习 |
| 意义层 | 职业认同、价值感重建 | 怀疑工作意义、倦怠期迷茫 | 叙事重构、同伴故事、成就回顾 |

2.3 四学部差异化需求

六力学校小学部、初中部、高中部、复读部的班主任面临的学生情况和家长情况存在显著差异，智能体必须针对各学部的特异性进行功能分化。

2.3.1 小学部班主任需求特征

•学生特点：6-12岁儿童处于人格形成关键期，情绪调节能力弱，行为问题外显化（攻击、退缩、注意力涣散），安全问题频发（课间碰撞、走失等）。

•家长特点：80后、90后家长占比高，教育理念多元但对儿童发展规律认知不足，"过度保护"与"放任自流"两极分化，家校沟通频率高但效率低。

•班主任核心痛点：学生安全管理占时过多、家长"24小时在线"期待导致的边界模糊、缺乏儿童心理发展专业知识、琐碎事务侵占教学时间。

•智能体适配方向：儿童行为快速识别与应对指南、家长沟通话术模板（分类型家长）、低年级班级管理游戏化策略、安全事件应急处理流程。

2.3.2 初中部班主任需求特征

•学生特点：12-15岁青春期学生，激素水平变化导致情绪波动剧烈，自我意识觉醒带来"叛逆"行为，同伴关系取代亲子关系成为核心，网络沉迷、早恋、校园欺凌高发。

•家长特点：对学业成绩关注度骤升，"小升初"后的期望落差导致焦虑加剧，亲子冲突进入高峰期，部分家庭出现"管不了"的无力感。

•班主任核心痛点：青春期学生"软硬不吃"的沟通困境、学业压力与心理健康问题的交织、家校期望不一致导致的夹心层压力、中考备考期的情绪管理。

•智能体适配方向：青春期心理发展规律速查、叛逆行为解构与应对策略、学业预警与干预方案、家校期望协调话术、中考备考期班级氛围管理。

2.3.3 高中部班主任需求特征

•学生特点：15-18岁学生面临升学高压，习得性 helplessness 与学习倦怠并存，自我认同危机与生涯迷茫交织，抑郁、焦虑等心理问题检出率最高，自伤/自杀风险需高度警惕。

•家长特点：对升学结果的"全押式"期待，部分家长出现"只要成绩"的极端倾向，家庭功能失调（父母逃避或过度介入），高考倒计时的集体焦虑氛围。

•班主任核心痛点：心理健康问题识别与干预能力严重不足（非专业背景）、升学数据压力与育人初心的冲突、"问题学生"的长时间占用、职业倦怠感最强。

•智能体适配方向：心理危机信号识别与分级响应、学习动力诊断与激活方案、家校深度沟通策略（高压情境）、生涯规划指导框架、班主任自我关怀与倦怠预防。

2.3.4 复读部班主任需求特征

•学生特点：经历过高考失败的特殊群体，"创伤后应激"与学习信心的双重修复需求，年龄混杂导致班级凝聚力建设困难，"如果再失败"的焦虑弥漫，部分学生存在社交退缩。

•家长特点：多为"最后一搏"心态，投入产出比的计算更精细化，对任何风吹草动极度敏感，家庭关系因复读决策可能已有裂痕。

•班主任核心痛点：学生心理重建的专业方法缺失、高压环境下班级动力维持、家长的高期待与有限进步空间的矛盾、自身缺乏复读生教育经验。

•智能体适配方向：复读生心理重建专项方案、班级动力激活策略（特殊情境）、家长预期管理话术库、进步可视化与正反馈工具、高考前心理护航预案。

2.4 需求优先级排序

| 优先级 | 需求项 | 覆盖学部 | 预计满意度贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 心理危机识别与应急响应 | 高中>初中>复读>小学 | 35% |
| P1 | 家校沟通话术与策略库 | 全学部 | 25% |
| P1 | 班主任自我关怀与倦怠预防 | 高中>初中>小学>复读 | 20% |
| P2 | 班级建设方案库 | 小学>初中>高中>复读 | 12% |
| P2 | 学习问题诊断支持 | 高中>复读>初中>小学 | 8% |

三、功能定位与技术原理

3.1 功能定位

3.1.1 总体功能定位

班主任赋能智能体定位为"随身携带的专业赋能中心"，是集"诊断-开方-干预-跟踪"于一体的智能化班主任支持系统。它不是简单的问答机器人，而是基于六力学校完整知识体系的"数字临床心理学家"兼"教育顾问"。

3.1.2 功能层次模型

| 层次 | 功能描述 | 使用频率 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 即时响应 | 输入症状→即时获得处方/方案 | 每次遇到问题 | RAG检索+大模型生成 |
| L2 深度诊断 | 多轮对话→完整评估报告 | 每周1-2次 | 对话管理+评估引擎 |
| L3 成长规划 | 能力体检→个性化成长路径 | 每月1次 | 评估体系+推荐算法 |
| L4 数据分析 | 使用数据→趋势洞察报告 | 每学期1次 | 数据聚合+可视化 |

3.1.3 四学部功能分化

| 学部 | 核心功能模块 | 知识库侧重 | 交互风格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学部 | 儿童行为管理、家长沟通、安全管理 | 儿童发展心理学、游戏化教学 | 温暖亲切、图文并茂 |
| 初中部 | 青春期应对、学业预警、同伴关系 | 青少年心理发展、冲突调解 | 平等对话、案例导向 |
| 高中部 | 心理危机识别、学习动力、生涯规划 | 临床心理、高考政策、职业规划 | 专业严谨、深度分析 |
| 复读部 | 心理重建、动力激活、预期管理 | 创伤后成长、目标管理 | 激励导向、进步可视化 |

3.2 技术原理

3.2.1 总体技术架构

采用"云原生+微服务+大模型API"的三层技术架构：

| 层级 | 组件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Web应用/微信小程序 | 用户交互界面，支持多端访问 |
| 业务层 | 智能体引擎/API网关 | 对话管理、意图识别、知识检索、处方生成 |
| 知识层 | 知识库/向量数据库 | 存储结构化知识和向量化语义索引 |
| 模型层 | 大语言模型API | 提供自然语言理解和生成能力 |
| 数据层 | 关系数据库/对象存储 | 用户数据、交互记录、日志存储 |

3.2.2 核心技术原理

（1）检索增强生成（RAG）：智能体不依赖大模型的通用知识，而是通过RAG技术将六力学校的专业知识库（81条处方、五维评估体系、诊断标准等）作为外部知识源。每次用户提问时，系统先从知识库中检索最相关的专业内容，再将检索结果与大模型的推理能力结合，生成精准的专业回答。这确保了输出的专业性和准确性。

（2）语境感知与角色识别：通过自然语言处理技术，智能体自动分析用户输入的语境线索（关键词、情绪色彩、问题指向），判断用户当前处于"求助者"还是"施治者"角色，自动切换知识库调用范围和输出风格。

（3）多级安全过滤机制：输出内容经过三层安全校验——知识库匹配度检查（确保基于专业知识）、处方安全规则引擎（拦截禁忌违规）、人工复核触发规则（红色危机级自动转人工）。

3.2.3 关键技术选型

| 技术领域 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 大语言模型 | GPT-4/Claude 3.5 | 中文理解能力强，支持长上下文，API稳定 |
| 向量数据库 | Milvus/Pinecone | 支持语义检索，匹配速度快 |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 开源可靠，支持JSON扩展 |
| 后端框架 | Python FastAPI | 开发效率高，async支持好 |
| 前端框架 | Vue 3+TypeScript | 组件化开发，TypeScript保障质量 |
| 云服务 | 阿里云/腾讯云 | 国内部署，合规有保障 |

3.3 智能体核心能力

| 能力 | 描述 | 技术支撑 |
| --- | --- | --- |
| 语境感知 | 自动识别用户身份角色和情绪状态 | 意图识别+NLP情绪分析 |
| 知识检索 | 从六力知识库精准匹配专业内容 | RAG+向量相似度检索 |
| 处方生成 | 基于诊断结果生成个性化干预方案 | 大模型生成+结构化模板 |
| 安全校验 | 确保输出内容的专业性和安全性 | 规则引擎+人工复核触发 |
| 学习进化 | 从使用数据中持续优化推荐质量 | 反馈闭环+A/B测试 |

四、智能体功能框架

4.1 功能架构总览

| 子系统 | 核心能力 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- |
| A.自我赋能 | 症状分诊、处方推送、能力体检、同伴连接 | 班主任感到倦怠/焦虑/迷茫时自助使用 |
| B.专业支持 | 学生诊疗、家校诊断、班建方案、学习支持 | 班主任面对学生问题/家长冲突/班级建设时求助使用 |
| C.痕控管理 | 数据留痕、品质监控、自学习优化 | 后台自动运行，为管理决策提供数据支撑 |

4.2 子系统A：班主任自我赋能

本子系统的核心使命是：当班主任遇到自身困扰时，智能体成为其"私人赋能顾问"，提供快速诊断和精准处方。

4.2.1 症状自述与自然语言分诊

•支持班主任用自然语言描述自身困扰，智能体自动匹配五维问题分类。

•基于81条处方的关键词索引，自动推荐最匹配的处方组合。

•提供"症状-处方"快速检索功能，支持按六类症状快速定位。

4.2.2 个性化处方推送

•根据班主任的学部、学段、教龄、当前互动模式进行个性化处方推荐。

•每条处方提供：操作步骤、关键话术、单次耗时、疗程频次、禁忌事项。

•支持"疗程化"处方管理——设定每日/每周练习提醒，追踪疗程完成度。

4.2.3 能力体检与成长规划

•基于七维度能力雷达图进行自评，生成个性化成长规划书。

•每周复盘模板自动化——引导班主任完成六问复盘，沉淀成长轨迹。

4.2.4 同伴支持与督导连接

•当检测到高危信号时，自动触发同伴支持二人组匹配或督导转介。

•提供匿名化的经验分享社区，班主任可安全地交流处方使用效果。

4.3 子系统B：专业支持

本子系统的核心使命是：当班主任面对学生问题、家长问题、班级建设问题时，智能体成为其"专业智库"和"诊疗助手"。

4.3.1 学生个体问题智能诊疗

•五维评估引导：智能体以对话形式引导班主任完成五维评估，生成分流建议。

•关键词触发分诊：系统自动扫描高危/预警/关注三级关键词，生成即刻响应建议。

•三级归因框架：表症层→机制层→根因层，协助班主任层层深入。

•五色分级响应：绿（正常）→蓝（关注）→黄（预警）→橙（警告）→红（危机）。

4.3.2 家校沟通问题诊断

•六维度评估：沟通质量、角色边界、教育一致性、信任关系、参与效能、危机响应。

•30项触发条件快速筛查：R1-R8红色条件、O1-O10橙色条件、Y1-Y12黄色条件。

•民办学校特殊标记自动识别：M1-M7七大标记。

4.3.3 班级建设方案库

•五系统诊断模型智能化：关系、权力、规范、目标、情感五系统。

•金字塔四阶路径导航：秩序奠基期→关系激活期→制度自转期→文化引领期。

•堰塞湖模型预警：识别情绪截断、冲突截断、需求截断、声音截断四类信号。

4.4 子系统C：数据痕控管理

•全链路数据留痕：每次交互自动记录用户身份、问题维度、诊断结论、处方输出、用户反馈。

•品质监控预警：AI输出质量审核、人工复核触发规则、知识库版本管理。

•系统自学习机制：高频问题自动提炼、用户反馈闭环、跨组协同数据优化。

4.5 四学部分化功能设计

智能体在四学部的功能呈现进行如下差异化设计：

| 功能模块 | 小学部 | 初中部 | 高中部 | 复读部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估体系 | 儿童行为观察量表 | 青春期适应量表 | 五维评估+心理危机筛查 | 复读适应力+创伤评估 |
| 知识库 | 儿童发展、游戏化教学 | 青春期教育、冲突调解 | 临床心理、高考政策 | 创伤后成长、目标管理 |
| 处方库 | 行为管理游戏、安全预案 | 叛逆应对、同伴关系 | 危机干预、动力激活 | 信心重建、进步追踪 |
| 家校工具 | 亲子活动方案、习惯养成 | 亲子边界、学业沟通 | 高压沟通、预期管理 | 信任重建、信息共享 |
| 交互风格 | 温暖亲切、图文并茂 | 平等对话、案例丰富 | 专业严谨、数据支撑 | 激励导向、正向强化 |

五、总体工作计划（16周）

5.1 阶段划分与里程碑

项目整体分为四个阶段，总周期16周（较V1.0的24周大幅压缩，通过并行工程和资源聚焦实现）：

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第1-4周 | 知识库数字化+基础平台搭建 | 知识库上线、基础平台就绪 |
| 二 | 第5-8周 | 核心能力开发+系统集成 | 智能体内测版本发布 |
| 三 | 第9-12周 | 试点运行+迭代优化 | 四学部试点评估通过 |
| 四 | 第13-16周 | 全面推广+持续运营 | 全体班主任覆盖 |

5.2 各阶段详细任务

第一阶段：知识工程与基础平台建设（第1-4周）

| 周次 | 任务内容 | 交付物 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 成立项目组，梳理知识库素材，设计数字化结构 | 项目章程、知识库结构方案 | 总校长室+PM+教研组 |
| W1-2 | 完成81条处方数字化+关键词索引 | 处方知识库V1.0 | 知识工程师 |
| W2-3 | 完成五维评估体系和诊断标准数字化 | 评估知识库V1.0 | 教研组+知识工程师 |
| W3-4 | 完成班级建设手册和工具包数字化 | 班建知识库V1.0 | 知识工程师 |
| W3-4 | 搭建技术平台（云环境、数据库、API网关） | 基础平台就绪 | 技术团队 |
| W4 | 知识库验收评审+四学部需求确认 | 验收报告、需求确认书 | PM+各学部 |

第二阶段：智能体核心能力开发（第5-8周）

| 周次 | 任务内容 | 交付物 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| W5-6 | 开发大模型Prompt Engineering框架+NLU引擎 | NLU引擎V1.0 | AI工程师 |
| W5-6 | 开发子系统A（自我赋能）核心功能 | 子系统A可用 | AI工程师+教研组 |
| W6-7 | 开发子系统B（专业支持）核心功能+四学部分化 | 子系统B可用 | AI工程师+教研组 |
| W7-8 | 开发子系统C（痕控管理）核心功能 | 子系统C可用 | AI工程师 |
| W8 | 系统集成、安全测试、性能优化+四学部内容适配 | 内测版本发布 | 技术团队+PM |

第三阶段：集成测试与试点运行（第9-12周）

| 周次 | 任务内容 | 交付物 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| W9 | 高中部试点启动+培训 | 试点方案、培训完成 | PM+高中部 |
| W9-10 | 高中部试点运行+数据收集 | 使用数据报告 | PM+全体试点用户 |
| W10-11 | 初中部+复读部试点启动+培训 | 扩展试点完成 | PM+初中部+复读部 |
| W11-12 | 问题修复、功能迭代、小学部适配 | 迭代版本发布 | 技术团队 |
| W12 | 四学部试点效果评估 | 试点评估报告 | 总校长室+PM |

第四阶段：全面推广与持续优化（第13-16周）

| 周次 | 任务内容 | 交付物 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| W13-14 | 全校推广+四学部分批培训 | 推广完成、全员覆盖 | PM+各学部 |
| W14-15 | 持续运营+首月迭代优化 | V1.1/V1.2版本 | 技术团队 |
| W15 | 季度效果评估+下阶段路线图 | 季度评估报告 | 总校长室+PM |
| W16 | 项目结项+转入常态化运营 | 项目结项报告 | PM |

5.3 资源需求与组织保障

5.3.1 项目组织架构

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 总校长 | 战略决策、资源协调、重大方向把控 |
| 项目经理 | 待定 | 日常管理、进度把控、跨团队协调 |
| 知识工程组 | 教研组2-3人+知识工程师1人 | 知识库梳理、数字化、质量控制 |
| AI技术组 | AI工程师1-2人+后端工程师1人 | 智能体开发、Prompt工程、系统集成 |
| 用户代表组 | 四学部班主任代表3-5人/学部 | 需求反馈、试用测试、效果评估 |

5.3.2 关键资源需求

| 资源类型 | 具体需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源 | AI工程师1-2人（可外包） | 核心开发力量，建议与AI服务商合作 |
| 人力资源 | 知识工程师1人 | 负责知识库数字化和持续维护 |
| 技术资源 | 大模型API服务 | 调用GPT-4/Claude等大模型API，按月计费 |
| 技术资源 | 云服务器 | 中等配置，预估月均2000-3000元 |
| 资金预算 | 首期投入约15-20万元 | 含开发费用、云服务费用、培训费用 |
| 资金预算 | 年度运营约8-12万元 | 含API调用、运维、迭代费用 |

六、部署方案

6.1 技术架构设计

6.1.1 总体技术架构

| 层级 | 组件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 微信小程序/Web | 班主任多端接入入口 |
| 网关层 | API Gateway | 统一认证、限流、路由 |
| 服务层 | 智能体引擎/业务服务 | 对话管理、知识检索、处方生成 |
| 数据层 | PostgreSQL/Milvus | 结构化数据+向量索引 |
| 模型层 | LLM API | 自然语言理解与生成 |

6.1.2 关键技术选型

| 技术领域 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 大语言模型 | GPT-4/Claude 3.5 | 中文理解能力强，支持长上下文 |
| 向量数据库 | Milvus | 支持语义检索，匹配速度快 |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 开源可靠，支持JSON扩展 |
| 后端框架 | FastAPI | 开发效率高，async支持好 |
| 前端框架 | Vue 3+TypeScript | 组件化开发，质量保障 |

6.2 部署实施策略

6.2.1 分阶段部署路径

| 阶段 | 时间 | 部署内容 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | 第1-6周 | 本地开发+测试环境搭建，快速迭代 |
| 测试环境 | 第7-8周 | 云端预发布环境，压力测试和安全审计 |
| 试点环境 | 第9-12周 | 小规模生产环境，四学部试点用户正式使用 |
| 生产环境 | 第13周起 | 全面上线，所有用户接入 |

6.2.2 四学部接入策略

•第一批（第9-10周）：高中部试点——班主任压力最大、需求最迫切，试点效果最具示范效应。

•第二批（第11-12周）：初中部+复读部接入——青春期问题和复读生心理重建需求跟进。

•第三批（第13-14周）：小学部全面接入——小学部班主任人数最多，经验可复制。

•第四批（第15-16周）：全体覆盖+多角色协作——年级组长、德育主任、心理教师同步接入。

6.3 安全与合规保障

•数据安全：所有学生个案数据脱敏处理，全链路HTTPS加密，班主任个人数据仅本人可见。

•内容安全：所有处方类输出经过安全规则引擎校验，红色危机信号自动转人工审核。

•合规要求：遵循《生成式人工智能服务管理暂行办法》，AI生成内容明确标注"AI辅助建议，需人工专业判断"。

6.4 运维与持续迭代

•月度迭代：基于用户反馈和使用数据，每月发布功能优化版本。

•季度大版本：每季度发布重大功能更新，纳入新的知识模块和工具。

•年度评估：每年度进行全面评估，根据学校发展需要和用户满意度调整产品路线图。

| 评估维度 | 核心指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 使用率 | 月活跃用户占比 | >=80% |
| 满意度 | 用户满意度评分 | >=4.0/5.0 |
| 效率提升 | 问题响应时间缩短 | 较人工模式缩短50%+ |
| 处方效果 | 处方使用后的有效性反馈 | 有效占比>=70% |
| 安全合规 | AI输出安全事故数 | 0起 |

让每一位班主任都被看见、被支持、被赋能

六力学校班主任赋能中心 | 2026年5月